ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚP HỌC PHẦN

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# PHÁT TRIỂN WEBSITE QUẢN LÝ NHẬP LIỆU ĐIỂM
VÀ XUẤT BÁO CÁO CHO GIÁO VIÊN

Hà Nội – 10/2026

# LỜI CẢM ƠN

Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Công nghiệp Hà Nội đã cung cấp nền tảng kiến thức và tài liệu học tập cho học phần Phát triển dự án công nghệ thông tin.

Việc thực hiện đề tài website quản lý nhập liệu điểm và xuất báo cáo cho giáo viên giúp em vận dụng kiến thức về quản lý yêu cầu, lập kế hoạch theo Agile, tổ chức mã nguồn và thiết kế phần mềm vào một bài toán cụ thể. Qua quá trình phân tích, em hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa câu chuyện người dùng, tiêu chí chấp nhận, thiết kế dữ liệu và kiểm thử.

Em mong nhận được ý kiến góp ý của thầy cô để tiếp tục hoàn thiện các chức năng, nâng cao chất lượng phần mềm và củng cố kỹ năng thực hiện dự án. Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

# MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i

MỤC LỤC	ii

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH	v

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	vi

DANH MỤC KÝ HIỆU THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT	vii

MỞ ĐẦU	1

1. Lý do chọn đề tài	1

2. Mục tiêu đối tượng và phạm vi nghiên cứu	1

3. Kết quả mong muốn đạt được	1

4. Bố cục của báo cáo bài tập lớn	1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN	2

1.1. Hiến chương dự án	2

1.1.1. Xác định dự án	2

1.1.2. Phạm vi mục đích và mục tiêu của dự án	2

1.1.2.1. Phạm vi	2

1.1.2.2. Mục đích	2

1.1.2.3. Mục tiêu	3

1.2. Môi trường và công cụ hỗ trợ phát triển dự án	3

1.2.1. Môi trường phát triển	3

1.2.2. Công cụ phát triển	4

1.2.2.1. Thiết kế UI	4

1.2.2.2. Phát triển Front end	4

1.2.2.3. Phát triển Back end	4

1.2.2.4. Cơ sở dữ liệu	4

CHƯƠNG 2 LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN	5

2.1. Kế hoạch thực hiện dự án	5

2.2. Định nghĩa yêu cầu phần mềm	6

2.2.1. Phát triển yêu cầu dựa trên câu chuyện người dùng	6

2.2.2. Xác định tiêu chí chấp nhận cho các câu chuyện người dùng	7

2.2.3. Ước tính độ phức tạp câu chuyện người dùng	7

2.2.4. Tạo bản đồ câu chuyện và tinh chỉnh các câu chuyện người dùng	8

2.3. Phân bổ câu chuyện người dùng cho các chu trình phát triển phần mềm	9

2.4. Danh sách các câu chuyện người dùng trong các chu trình phát triển phần mềm	9

2.5. Phát triển phiên bản sản phẩm phần mềm theo Sprint	11

2.5.1. Phiên bản phần mềm V0	11

2.5.1.1. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện	11

2.5.1.2. Xây dựng kịch bản câu chuyện người dùng	11

2.5.1.3. Phát triển tính năng US-001	12

2.5.1.4. Phát triển tính năng US-005	13

2.5.1.5. Phát triển tính năng US-006	14

2.5.1.6. Phát triển tính năng US-007	15

2.5.1.7. Phát triển tính năng US-009	16

2.5.1.8. Thiết kế giao diện và luồng xử lý điểm	17

2.5.1.9. Phát hành phiên bản và đánh giá Sprint	17

2.5.2. Phiên bản phần mềm V1.0	18

2.5.2.1. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện	18

2.5.2.2. Xây dựng kịch bản câu chuyện người dùng	18

2.5.2.3. Phát triển tính năng US-002	19

2.5.2.4. Phát triển tính năng US-003	20

2.5.2.5. Phát triển tính năng US-004	21

2.5.2.6. Phát triển tính năng US-008	22

2.5.2.7. Điều kiện phát hành phiên bản V1.0	22

2.5.3. Phiên bản phần mềm V2.0	23

2.5.3.1. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện	23

2.5.3.2. Xây dựng kịch bản câu chuyện người dùng	23

2.5.3.3. Phát triển tính năng US-010	24

2.5.3.4. Phát triển tính năng US-011	25

2.5.3.5. Điều kiện phát hành phiên bản V2.0	25

2.5.4. Thiết kế dữ liệu dùng chung	26

2.5.5. Kết luận chương 2	26

CHƯƠNG 3 KẾT THÚC DỰ ÁN VÀ PHÁT HÀNH SẢN PHẨM PHẦN MỀM	27

3.1. Chuẩn bị phát hành	27

3.2. Kiểm thử	27

3.2.1. Kiểm thử tích hợp	27

3.2.2. Kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận	28

3.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm	29

3.3.1. Chuẩn bị và chạy ứng dụng	29

3.3.2. Thao tác dành cho giáo viên	29

3.3.3. Thao tác dành cho người quản lý	30

3.4. Phát hành và triển khai	30

3.5. Hỗ trợ	30

3.6. Kết luận chương 3	30

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	31

TÀI LIỆU THAM KHẢO	32

PHỤ LỤC	33

Phụ lục A. Từ điển dữ liệu V0	33

Phụ lục B. API dự kiến cho giai đoạn backend	33

Phụ lục C. Đối chiếu và chuẩn hóa thông tin	34

Phụ lục D. Định hướng lựa chọn và sử dụng nguồn mở	34

# DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Kiến trúc V0 và hướng mở rộng  11
Hình 2.2. Giao diện nhập điểm  17
Hình 2.3. Luồng xử lý nhập và lưu điểm  17
Hình 2.4. Giao diện quản trị và tra cứu  18
Hình 2.5. Giao diện báo cáo và quản trị tài khoản  23
Hình 2.6. Các thực thể và quan hệ dữ liệu logic  26

# DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng A. Thuật ngữ sử dụng trong báo cáo  vii
Bảng 1.1. Thông tin dự án  2
Bảng 1.2. Mục tiêu và cách đánh giá  3
Bảng 1.3. Công cụ được khai báo trong dự án  3
Bảng 2.1. Kế hoạch ba Sprint  5
Bảng 2.2. Kiểm soát rủi ro dự án  5
Bảng 2.3. Product Backlog  6
Bảng 2.4. Tiêu chí chấp nhận và kiểm thử  7
Bảng 2.5. Ước lượng từng User Story  8
Bảng 2.6. Bản đồ câu chuyện và thứ tự sau tinh chỉnh  8
Bảng 2.7. Phân bổ User Story và trạng thái đối chiếu  9
Bảng 2.8. Sprint Backlog 1  10
Bảng 2.9. Sprint Backlog 2  10
Bảng 2.10. Sprint Backlog 3  10
Bảng 2.11. Trình tự triển khai V1.0  18
Bảng 2.12. Ràng buộc dữ liệu cần áp dụng  26
Bảng 3.1. Điều kiện sẵn sàng phát hành  27
Bảng 3.2. Ma trận kiểm thử tích hợp đề xuất  27
Bảng 3.3. Ca kiểm thử chấp nhận trọng yếu  28
Bảng 3.4. Lệnh vận hành dự án  29
Bảng 3.5. Hướng xử lý sự cố thường gặp  30
Bảng P.1. Thuộc tính dữ liệu trong V0  33
Bảng P.2. Hợp đồng API định hướng  33
Bảng P.3. Các điểm được chuẩn hóa trong báo cáo  34

# DANH MỤC KÝ HIỆU THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Bảng A. Thuật ngữ sử dụng trong báo cáo

| Ký hiệu | Diễn giải |
| --- | --- |
| Agile | Cách tiếp cận phát triển linh hoạt, phản hồi và điều chỉnh theo vòng lặp. |
| Scrum | Khung làm việc tổ chức phát triển qua các Sprint. |
| PO | Product Owner, phụ trách giá trị sản phẩm và ưu tiên yêu cầu. |
| US / AC | User Story / Acceptance Criteria, câu chuyện người dùng / tiêu chí chấp nhận. |
| SP | Story Point, thước đo độ phức tạp tương đối. |
| BDD | Behavior Driven Development, mô tả hành vi bằng Given–When–Then. |
| DoD | Definition of Done, điều kiện để xác nhận hạng mục hoàn thành. |
| CRUD | Tạo, đọc, cập nhật và xóa dữ liệu. |
| UI / API | Giao diện người dùng / giao diện lập trình ứng dụng. |
| TK / GK / CK | Điểm thường kỳ / giữa kỳ / cuối kỳ; tổng kết viết đầy đủ để tránh nhầm TK. |
| GV / QL / SV | Giáo viên / người quản lý / sinh viên. |
| E2E / UAT | Kiểm thử đầu cuối / kiểm thử chấp nhận của người dùng. |

# MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Quản lý điểm là công việc lặp lại trong giảng dạy, đòi hỏi dữ liệu chính xác và khả năng tổng hợp thuận tiện. Khi giáo viên sử dụng nhiều bảng tính riêng, việc kiểm soát công thức, tìm kiếm sinh viên và thống nhất phiên bản bảng điểm dễ phát sinh sai lệch. Đề tài hướng đến một giao diện nhập liệu thống nhất, có kiểm tra đầu vào, tính tổng kết tự động và xuất kết quả phục vụ công tác giảng dạy.

## 2. Mục tiêu đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Mục tiêu là phân tích, thiết kế và phát triển từng bước một website phục vụ hai vai trò: giáo viên và người quản lý. Đối tượng nghiên cứu gồm quy trình nhập điểm theo lớp và môn học, quản lý dữ liệu học tập, phân quyền truy cập và tổ chức dự án theo Sprint. Sinh viên là đối tượng dữ liệu, không phải tác nhân đăng nhập của hệ thống [1, 2].

Phạm vi sản phẩm gồm 11 User Story qua ba Sprint. Phiên bản V0 tập trung vào xem lớp, nhập và sửa điểm, kiểm tra tính hợp lệ và xuất Excel/CSV. Các chức năng quản lý danh mục, tra cứu nâng cao, thống kê và quản trị tài khoản được phát triển ở các phiên bản tiếp theo. Hệ thống chưa bao gồm ứng dụng di động, tích hợp quản lý đào tạo hoặc cổng sinh viên.

## 3. Kết quả mong muốn đạt được

Về sản phẩm, kết quả mong muốn là luồng nhập điểm rõ ràng, phép tính có thể kiểm chứng và báo cáo thống nhất với dữ liệu đã lưu. Về tổ chức dự án, các yêu cầu phải truy vết được đến Sprint, nhiệm vụ và ca kiểm thử. Về kỹ năng, đề tài rèn luyện phân rã yêu cầu, ước lượng công việc, thiết kế giao diện và dữ liệu, đánh giá chất lượng sau mỗi vòng lặp.

## 4. Bố cục của báo cáo bài tập lớn

Chương 1 trình bày hiến chương, phạm vi và môi trường phát triển. Chương 2 trình bày yêu cầu, kế hoạch Sprint, kịch bản BDD và thiết kế từng nhóm tính năng. Chương 3 trình bày kiểm thử, chuẩn bị phát hành, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ. Phần cuối gồm kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục kỹ thuật.

# CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Chương này xác lập bài toán, mục tiêu và các giới hạn của dự án; đồng thời phân biệt kiến trúc đang triển khai với kiến trúc dự kiến để làm cơ sở lập kế hoạch.

## 1.1. Hiến chương dự án

### 1.1.1. Xác định dự án

Bảng 1.1. Thông tin dự án

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Phát triển website quản lý nhập liệu điểm và xuất báo cáo cho giáo viên |
| Mã đề tài | QLD-2026-001 |
| Người thực hiện | Nguyễn Đức Cảnh |
| Bối cảnh | Bài tập học phần Phát triển dự án công nghệ thông tin, Đại học Công nghiệp Hà Nội |
| Vai trò trong dự án | Một người kiêm nhiệm ưu tiên sản phẩm, điều phối quy trình và phát triển |
| Kho mã nguồn | dotlinux26/quanlydiem, theo README và WHITEBOOK |
| Mốc báo cáo | 01/10/2026; phiên bản mã nguồn trong package.json là 0.1.0 |
| Đầu ra | Mã nguồn ứng dụng, đặc tả yêu cầu, kế hoạch Sprint, thiết kế và báo cáo |

Tài liệu hiến chương ghi Đại học Công nghiệp Hà Nội ở mục nhà tài trợ [3]. Trong phạm vi báo cáo, dự án được xác định là bài tập học phần; thông tin này không được dùng làm bằng chứng cho một khoản tài trợ hoặc việc nhà trường đã nghiệm thu sản phẩm.

### 1.1.2. Phạm vi mục đích và mục tiêu của dự án

#### 1.1.2.1. Phạm vi

Trong phạm vi: lớp học, sinh viên, môn học, tài khoản, nhập và sửa ba thành phần điểm, tính tổng kết, tra cứu, xuất bảng điểm và báo cáo tổng hợp. Ngoài phạm vi: ứng dụng di động riêng, SSO, đồng bộ ngoại tuyến, nhiều cơ sở đào tạo trên một hệ thống và sinh viên tự tra cứu điểm.

#### 1.1.2.2. Mục đích

Tập trung thao tác nhập liệu và kiểm tra điểm trong một quy trình, giúp giáo viên giảm việc tính toán thủ công và có thể tái sử dụng kết quả khi lập báo cáo.

#### 1.1.2.3. Mục tiêu

Bảng 1.2. Mục tiêu và cách đánh giá

| Mã | Mục tiêu | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| MT1 | Xử lý điểm chính xác | 0–10; đủ ba cột; công thức 30%–30%–40%; một chữ số thập phân. |
| MT2 | Truy cập đúng phạm vi lớp | GV thấy đúng lớp được phân công; thử thêm tài khoản không được phân công. |
| MT3 | Xuất dữ liệu sử dụng được | Excel/CSV có tám cột; so sánh từng dòng với bảng điểm. |
| MT4 | Yêu cầu có thể truy vết | 11 US có AC, phân bổ Sprint, nhiệm vụ và kiểm thử tương ứng. |
| MT5 | Phát hành có kiểm soát | Chỉ xác nhận Done khi đủ mã nguồn, kiểm thử, AC và tài liệu. |

## 1.2. Môi trường và công cụ hỗ trợ phát triển dự án

### 1.2.1. Môi trường phát triển

Dự án tổ chức mã nguồn bằng JavaScript và JSX, sử dụng npm để quản lý gói, Vite để chạy môi trường phát triển và tạo bản phân phối. VS Code và Git/GitHub là các công cụ được tài liệu dự án lựa chọn. Dữ liệu V0 nằm trong localStorage của trình duyệt; máy chủ Vite phục vụ tài nguyên frontend, không thay thế máy chủ nghiệp vụ [2, 3, 8].

Bảng 1.3. Công cụ được khai báo trong dự án

| Thành phần | Khai báo package.json | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| React / React DOM | ^19.2.8 | Xây dựng và kết xuất giao diện |
| React Router DOM | ^7.18.4 | Điều hướng và giới hạn tuyến theo vai trò |
| Vite | ^8.3.0 | Chạy dev server và đóng gói |
| @vitejs/plugin-react | ^6.1.1 | Tích hợp React với Vite |
| xlsx | ^0.18.5 | Xuất bảng điểm Excel và CSV |
| Oxlint | ^1.81.0 | Kiểm tra tĩnh JavaScript/JSX |

Các số trên là khoảng phiên bản khai báo, không phải kết quả xác nhận phiên bản đã cài. Node.js 24 được chọn làm môi trường dự kiến theo WHITEBOOK; cần cài phụ thuộc từ package-lock.json khi tái lập môi trường.

### 1.2.2. Công cụ phát triển

#### 1.2.2.1. Thiết kế UI

Giao diện được hiện thực trực tiếp bằng React và CSS. App.css cùng index.css định nghĩa bố cục, kiểu bảng, thẻ thông tin và trạng thái nhập liệu. Các mẫu giao diện trong báo cáo dùng để giải thích thiết kế; chúng không thay thế bằng chứng nghiệm thu giao diện chạy thực tế.

#### 1.2.2.2. Phát triển Front end

Các trang được chia theo nghiệp vụ; Context quản lý phiên đăng nhập; service tách thao tác dữ liệu; utils chứa phép tính và định dạng. Sự phân chia này cho phép thay localStorage bằng API mà giảm ảnh hưởng đến các thành phần giao diện.

#### 1.2.2.3. Phát triển Back end

WHITEBOOK định hướng Node.js, Express và SQLite cho giai đoạn tiếp theo. Bản mã nguồn hiện tại chưa có máy chủ API và chưa có các gói Express hoặc better-sqlite3 trong package.json. Vì vậy, phần API trong báo cáo là thiết kế dự kiến, không được xem là chức năng đã triển khai.

#### 1.2.2.4. Cơ sở dữ liệu

V0 sử dụng khóa quanlydiem_db_v2 trong localStorage và dữ liệu mẫu gồm ba lớp, 15 sinh viên, ba môn học, hai tài khoản. Mô hình logic có năm thực thể: tài khoản, lớp, sinh viên, môn học và điểm. Cơ sở dữ liệu quan hệ dự kiến sẽ đảm nhiệm khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và giao dịch.

Kết luận chương 1

Dự án có phạm vi rõ với hai nhóm người dùng và lộ trình ba Sprint. Kiến trúc frontend hiện tại phù hợp cho minh họa nghiệp vụ; việc triển khai nhiều người dùng và bảo vệ dữ liệu tập trung cần backend. Chương 2 cụ thể hóa mục tiêu thành backlog và thiết kế.

# CHƯƠNG 2
LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Yêu cầu được tổ chức từ Theme đến Epic và User Story. Mỗi US có mã ổn định, tiêu chí chấp nhận và phép kiểm tra; mã đó tiếp tục xuất hiện trong ước lượng, Sprint backlog và thiết kế. Cách tổ chức này hỗ trợ cập nhật yêu cầu mà không làm đứt liên kết giữa kế hoạch và kết quả [1, 9, 10].

## 2.1. Kế hoạch thực hiện dự án

Dự án áp dụng các thực hành Scrum trong bối cảnh bài tập cá nhân. Nguyễn Đức Cảnh kiêm nhiệm vai trò định hướng sản phẩm, điều phối và phát triển. Việc kiêm nhiệm không tương đương một nhóm Scrum có đánh giá độc lập; vì vậy cần lưu checklist, kết quả kiểm thử và phản hồi giảng viên để kiểm soát chất lượng.

Bảng 2.1. Kế hoạch ba Sprint

| Sprint | Thời gian dự kiến | Mục tiêu | SP / giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – V0 | 24/09–07/10/2026 | Xem lớp, nhập/sửa điểm, kiểm tra và xuất file | 16 / 25 |
| 2 – V1.0 | 08/10–21/10/2026 | Quản trị lớp/SV/môn và tra cứu | 16 / 26 |
| 3 – V2.0 | 22/10–04/11/2026 | Báo cáo tổng hợp và tài khoản | 10 / 16 |
| Tổng | Ba Sprint, mỗi Sprint hai tuần | 11 User Story | 42 / 67 |

Ước lượng được cộng từ từng dòng trong backlog [6, 7]. Sprint 1 và 2 gần cân bằng; Sprint 3 có khối lượng story thấp hơn, dành dư địa cho tích hợp, kiểm thử và đóng gói. Các hoạt động này chưa có ước lượng giờ riêng nên 67 giờ chỉ là effort của 11 US, không phải tổng chi phí toàn bộ dự án.

Mỗi Sprint bắt đầu bằng chọn mục tiêu và tách nhiệm vụ, tiếp theo là phát triển và tự rà soát hằng ngày. Cuối Sprint tiến hành trình diễn increment, đối chiếu AC và ghi lại cải tiến. Nhật ký hiện có ghi Sprint 1 hoàn thành ngày 24/09/2026; báo cáo giữ đây là thông tin lịch sử của nhật ký, không coi đó là bằng chứng cho mọi AC đã đạt.

Bảng 2.2. Kiểm soát rủi ro dự án

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Tài liệu lệch mã nguồn | Đánh giá sai mức hoàn thành | Đối chiếu package.json, tuyến và service trước review. |
| Mất dữ liệu trình duyệt | Không còn điểm đã nhập | Chỉ dùng V0 cho demo; xuất dữ liệu; chuyển lưu trữ lên server. |
| Kiêm nhiệm các vai trò | Thiếu kiểm tra độc lập | Checklist AC, review với giảng viên, lưu bằng chứng test. |
| Mở rộng phạm vi | Không đủ thời gian Sprint | Tách PDF/audit log thành tùy chọn; ưu tiên luồng điểm. |

## 2.2. Định nghĩa yêu cầu phần mềm

### 2.2.1. Phát triển yêu cầu dựa trên câu chuyện người dùng

Backlog sử dụng bốn Theme và sáu Epic nhất quán với danh sách yêu cầu. Đăng nhập là điều kiện nền tảng của các luồng bảo vệ; phần quản trị vòng đời tài khoản nằm ở US-011. Cách diễn đạt chuẩn là “Là [vai trò], tôi muốn [mục tiêu] để [lợi ích]”.

Bảng 2.3. Product Backlog

| Theme / Epic | UID | User Story |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu học tập Quản lý lớp | US-001 | Là giáo viên, tôi muốn xem lớp và sinh viên được phân công để quản lý việc nhập điểm. |
| Dữ liệu học tập Quản lý lớp | US-002 | Là người quản lý, tôi muốn tạo sửa xóa lớp và phân công giáo viên để duy trì dữ liệu lớp học. |
| Dữ liệu học tập Quản lý sinh viên | US-003 | Là người quản lý, tôi muốn quản lý sinh viên nhập Excel và chuyển lớp để duy trì danh sách học tập. |
| Dữ liệu học tập Quản lý môn học | US-004 | Là người quản lý, tôi muốn tạo sửa xóa môn học để cập nhật chương trình đào tạo. |
| Quản lý điểm Nhập và kiểm tra điểm | US-005 | Là giáo viên, tôi muốn nhập điểm theo lớp và môn học để lưu kết quả học tập. |
| Quản lý điểm Nhập và kiểm tra điểm | US-006 | Là giáo viên, tôi muốn sửa điểm đã nhập để cập nhật kết quả chính xác. |
| Quản lý điểm Nhập và kiểm tra điểm | US-007 | Là giáo viên, tôi muốn kiểm tra điểm và tính tổng kết tự động để hạn chế sai sót. |
| Tra cứu và báo cáo Tra cứu và xuất báo cáo | US-008 | Là giáo viên, tôi muốn tra cứu điểm theo lớp môn và sinh viên để theo dõi kết quả học tập. |
| Tra cứu và báo cáo Tra cứu và xuất báo cáo | US-009 | Là giáo viên, tôi muốn xuất bảng điểm Excel và CSV để sử dụng kết quả trong giảng dạy. |
| Tra cứu và báo cáo Tra cứu và xuất báo cáo | US-010 | Là giáo viên, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp và biểu đồ để đánh giá tình hình lớp. |
| Quản trị hệ thống Quản trị tài khoản | US-011 | Là người quản lý, tôi muốn quản trị tài khoản và phân quyền để kiểm soát truy cập. |

### 2.2.2. Xác định tiêu chí chấp nhận cho các câu chuyện người dùng

Các cột vai trò, mong muốn và lợi ích của Bảng 2.3 được liên kết qua UID. Bảng dưới giữ AC và phương pháp kiểm tra trên cùng một hàng để có thể đối chiếu. Đây là đặc tả kiểm thử; kết quả thực hiện được phân biệt tại Chương 3.

Bảng 2.4. Tiêu chí chấp nhận và kiểm thử

| UID | Acceptance Criteria | Testing |
| --- | --- | --- |
| US-001 | Hiện đúng lớp được phân công; chọn lớp hiển thị đúng SV; chặn lớp ngoài phân công. | Đăng nhập gv01, mở lớp 1 và đối chiếu 5 SV; thử GV không được phân công. |
| US-002 | Lưu bền vững lớp mới; cập nhật phân công; xác nhận và xử lý dữ liệu liên quan khi xóa. | Thêm, sửa, tải lại trang và xóa lớp; kiểm tra lớp hiển thị đúng cho GV. |
| US-003 | Mã SV duy nhất; import có kiểm tra; chuyển đúng lớp; xóa có xác nhận. | Import 5 SV; thử mã trùng và lớp không tồn tại; kiểm tra sau chuyển lớp. |
| US-004 | Mã môn duy nhất; tín chỉ hợp lệ; sửa được; xóa có kiểm soát điểm liên quan. | Thêm môn; thử mã trùng; sửa tín chỉ; kiểm tra quan hệ khi xóa. |
| US-005 | Nhận dấu phẩy; đủ ba cột hợp lệ; lưu và tải lại đúng điểm. | Nhập 7,5 / 8 / 9, lưu rồi tải lại; tổng kết 8,3. |
| US-006 | Sửa bản ghi hiện có; tổng kết tính lại; giữ createdAt và cập nhật updatedAt. | Từ 7,5 / 8 / 9 sửa thành 9 / 8 / 8; tổng kết đúng 8,3. |
| US-007 | Điểm 0–10, bước 0,5 theo đặc tả; chặn chữ; làm tròn tổng kết một chữ số. | Thử -1, 15, abc, 7,5, 7,3 và thiếu cột; đối chiếu công thức. |
| US-008 | Kết hợp bộ lọc; đúng phạm vi lớp; 20 dòng/trang; đủ tám cột. | Lọc theo mã/tên; tổ hợp không có kết quả; thử sang trang thứ hai. |
| US-009 | Hai định dạng mở được; tám cột; tên tệp theo lớp/môn; đúng trạng thái lưu. | Xuất lớp 1 môn 1; đối chiếu 5 dòng và tiếng Việt; thử khi còn hàng chưa lưu. |
| US-010 | Max/min/trung bình/tỷ lệ đạt đúng; biểu đồ khớp; PDF là tùy chọn. | Dữ liệu 4,0; 5,0; 9,0 có TB 6,0 và tỷ lệ đạt 66,7%; thử tập rỗng. |
| US-011 | Tên đăng nhập duy nhất; gán vai trò; khóa/reset; giữ ít nhất một QL. | Tạo GV mới, đăng nhập; khóa tài khoản; thử xóa QL cuối cùng. |

AC về bước 0,5 của US-007 vẫn là yêu cầu cần đáp ứng. Hàm kiểm tra hiện tại mới kiểm tra miền 0–10, chưa kiểm tra bội số của 0,5. Vì vậy không thể xác nhận toàn bộ US-007 đã đạt chỉ từ sự có mặt của trang nhập điểm.

### 2.2.3. Ước tính độ phức tạp câu chuyện người dùng

Story Point biểu thị độ phức tạp tương đối, còn effort biểu thị số giờ dự kiến. Tài liệu quy trình nêu Planning Poker; với một người thực hiện, các con số được hiểu là tự ước lượng theo thang điểm tương đối, chưa có vòng bỏ phiếu và đồng thuận của nhiều thành viên [6, 10].

Bảng 2.5. Ước lượng từng User Story

| UID | Câu chuyện rút gọn | SP | Giờ |
| --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Xem lớp và sinh viên được phân công | 3 | 4 |
| US-002 | Tạo sửa xóa lớp và phân công giáo viên | 5 | 8 |
| US-003 | Quản lý sinh viên nhập excel và chuyển lớp | 5 | 8 |
| US-004 | Tạo sửa xóa môn học | 3 | 5 |
| US-005 | Nhập điểm theo lớp và môn học | 3 | 5 |
| US-006 | Sửa điểm đã nhập | 2 | 3 |
| US-007 | Kiểm tra điểm và tính tổng kết tự động | 5 | 8 |
| US-008 | Tra cứu điểm theo lớp môn và sinh viên | 3 | 5 |
| US-009 | Xuất bảng điểm excel và csv | 3 | 5 |
| US-010 | Xem báo cáo tổng hợp và biểu đồ | 5 | 8 |
| US-011 | Quản trị tài khoản và phân quyền | 5 | 8 |
| Tổng | 11 User Story | 42 | 67 |

### 2.2.4. Tạo bản đồ câu chuyện và tinh chỉnh các câu chuyện người dùng

Luồng ưu tiên bắt đầu từ xác định lớp và sinh viên, tiếp đến nhập/sửa, kiểm tra và xuất điểm. Các chức năng quản trị danh mục tạo nền tảng để mở rộng; thống kê và tài khoản được hoàn thiện sau. US-009 được đưa vào V0 để giáo viên có đầu ra sử dụng ngay. Giữ nguyên các ước lượng chi tiết, chỉ chuẩn hóa tổng và trạng thái đối chiếu.

Bảng 2.6. Bản đồ câu chuyện và thứ tự sau tinh chỉnh

| Phiên bản | Chuỗi nghiệp vụ ưu tiên | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| V0 | US-001 → US-005 → US-006 → US-007 → US-009 | 16 SP / 25 giờ |
| V1.0 | US-002 → US-003 → US-004 → US-008 | 16 SP / 26 giờ |
| V2.0 | US-010 → US-011 | 10 SP / 16 giờ |

Tiêu chí phi chức năng dự kiến gồm tải trang dưới hai giây ở môi trường đo xác định; sử dụng được trên trình duyệt thông dụng; bố cục thích ứng màn hình nhỏ; không có lỗi console trong kịch bản kiểm thử; lint không lỗi. Mục tiêu coverage 80% cho utils/services phải được xác nhận bằng báo cáo đo, không suy ra từ số ca kiểm thử.

## 2.3. Phân bổ câu chuyện người dùng cho các chu trình phát triển phần mềm

Bảng 2.7. Phân bổ User Story và trạng thái đối chiếu

| UID | Nội dung | SP / giờ | Sprint | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Xem lớp và sinh viên được phân công | 3 / 4 | 1 | Có mã nguồn; cần nghiệm thu |
| US-005 | Nhập điểm theo lớp và môn học | 3 / 5 | 1 | Có mã nguồn; cần nghiệm thu |
| US-006 | Sửa điểm đã nhập | 2 / 3 | 1 | Có mã nguồn; cần nghiệm thu |
| US-007 | Kiểm tra điểm và tính tổng kết tự động | 5 / 8 | 1 | Có mã; thiếu kiểm tra bước 0,5 |
| US-009 | Xuất bảng điểm excel và csv | 3 / 5 | 1 | Có mã nguồn; cần nghiệm thu |
| US-002 | Tạo sửa xóa lớp và phân công giáo viên | 5 / 8 | 2 | Giao diện mẫu, chưa lưu bền vững |
| US-003 | Quản lý sinh viên nhập excel và chuyển lớp | 5 / 8 | 2 | Kế hoạch |
| US-004 | Tạo sửa xóa môn học | 3 / 5 | 2 | Kế hoạch |
| US-008 | Tra cứu điểm theo lớp môn và sinh viên | 3 / 5 | 2 | Kế hoạch |
| US-010 | Xem báo cáo tổng hợp và biểu đồ | 5 / 8 | 3 | Kế hoạch |
| US-011 | Quản trị tài khoản và phân quyền | 5 / 8 | 3 | Kế hoạch |

Trạng thái trên phản ánh mức hiện thực quan sát được trong mã nguồn [8]. Nhật ký ghi Done cho năm US của Sprint 1, nhưng hồ sơ hiện có chưa kèm các tệp test được nhắc đến. Cần lưu kết quả chạy và hoàn thiện điều kiện bước 0,5 trước khi dùng trạng thái Done như một kết luận nghiệm thu.

## 2.4. Danh sách các câu chuyện người dùng trong các chu trình phát triển phần mềm

Mỗi Sprint backlog liên kết UID đến AC và Testing tại Bảng 2.4. Người phụ trách các task là Nguyễn Đức Cảnh. Để tránh bảng quá rộng, cột mô tả story, SP và effort được tra cứu qua Bảng 2.7; các bảng sau tập trung vào Task/Subtask và điều kiện bàn giao, theo quyền rút gọn bảng của mẫu [1].

Bảng 2.8. Sprint Backlog 1

| UID | Task và Subtask | Bàn giao |
| --- | --- | --- |
| US-001 | Trang lớp và SV; lọc phân công; liên kết nhập điểm. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |
| US-005 | Bảng ba ô điểm; chuẩn hóa đầu vào; gọi saveDiem. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |
| US-006 | Nạp điểm cũ; giữ id; cập nhật mốc thời gian. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |
| US-007 | Tách hàm tính; kiểm tra miền và bước; test biên. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |
| US-009 | Ánh xạ tám cột; đặt tên file; kiểm tra nội dung xuất. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |

Bảng 2.9. Sprint Backlog 2

| UID | Task và Subtask | Bàn giao |
| --- | --- | --- |
| US-002 | Nối CRUD lớp với store/API; lưu phân công; kiểm soát xóa. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |
| US-003 | Form SV; đọc Excel; báo lỗi từng dòng; chuyển lớp. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |
| US-004 | Form môn học; mã duy nhất; ràng buộc tín chỉ. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |
| US-008 | Bộ lọc kết hợp; phân trang 20 dòng; kiểm soát lớp. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |

Bảng 2.10. Sprint Backlog 3

| UID | Task và Subtask | Bàn giao |
| --- | --- | --- |
| US-010 | Tổng hợp điểm; tập rỗng; dựng biểu đồ; PDF tùy chọn. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |
| US-011 | CRUD tài khoản; khóa/reset; kiểm tra quyền; bảo vệ QL cuối. | AC và Testing theo Bảng 2.4; review mã, kiểm thử và tài liệu. |

## 2.5. Phát triển phiên bản sản phẩm phần mềm theo Sprint

### 2.5.1. Phiên bản phần mềm V0

#### 2.5.1.1. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện

V0 tạo luồng nghiệp vụ từ đăng nhập đến bảng điểm có thể xuất file. Kế hoạch gồm khởi tạo React/Vite, dựng dữ liệu mẫu và phân quyền tuyến, triển khai danh sách lớp/SV, nhập và sửa điểm, sau đó kiểm tra biên và xuất file. Phiên bản package.json tương ứng là 0.1.0; V0 là tên increment nghiệp vụ.

Hình 2.1. Kiến trúc V0 và hướng mở rộng

Luồng hiện tại chạy trong trình duyệt. Service trả Promise để giữ giao diện bất đồng bộ, nhưng không tạo ranh giới bảo mật như API máy chủ. Khi triển khai backend, mỗi yêu cầu phải xác minh người dùng và quyền trên lớp ở phía server; không dựa vào thông tin localStorage do phía khách tự cung cấp.

#### 2.5.1.2. Xây dựng kịch bản câu chuyện người dùng

Kịch bản BDD được trình bày trong từng mục US dưới đây. Mỗi kịch bản nêu điều kiện ban đầu, hành động và kết quả quan sát được. Các giá trị điểm minh họa được tính theo đúng trọng số của mã nguồn; chẳng hạn 9 / 8 / 8 cho tổng kết 8,3, không phải 8,5.

#### 2.5.1.3. Phát triển tính năng US-001

Là giáo viên, tôi muốn xem lớp và sinh viên được phân công để quản lý việc nhập điểm.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

ClassListPage và StudentListPage hiển thị danh sách lớp, bảng sinh viên và nút chuyển đến nhập điểm. Liên kết từng SV mang tham số ?sv= để cuộn đến và làm nổi bật hàng tương ứng.

Thiết kế logic và triển khai

listLops(user) lọc giaoVienId; getLop(id,user) từ chối lớp không được phân công. listSinhViens lọc theo lopId. ProtectedRoute giới hạn tuyến /lop cho GIAO_VIEN.

Thiết kế dữ liệu

users, lops, sinhViens; quan hệ giaoVienId → user.id và lopId → lop.id. Dữ liệu seed gán cả ba lớp cho gv01, nên phải thêm tình huống GV khác khi thử quyền.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-001 – xem lớp và sinh viên được phân công

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given tôi đăng nhập bằng gv01 và lớp 1 được phân công

When tôi mở lớp 1

Then hệ thống hiển thị năm sinh viên thuộc lớp và liên kết nhập điểm đúng SV

Kiểm thử bổ sung: Đăng nhập gv01, mở lớp 1 và đối chiếu 5 SV; thử GV không được phân công.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Các trang và bộ lọc hiện diện. Cần thử truy cập lớp ngoài phân công và đường dẫn trực tiếp; không suy ra an toàn phía server từ route guard.

#### 2.5.1.4. Phát triển tính năng US-005

Là giáo viên, tôi muốn nhập điểm theo lớp và môn học để lưu kết quả học tập.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

ScoreEntryPage bố trí bộ chọn môn, bảng sinh viên, ba ô điểm, tổng kết, trạng thái và nút Lưu trên từng hàng. Dấu phẩy được hỗ trợ bằng input dạng text với inputMode decimal.

Thiết kế logic và triển khai

handleChange giữ chuỗi nhập và lỗi theo trường; parseScore chuẩn hóa dấu phẩy; calcSummary tính kết quả; saveRow gọi saveDiem. Khi chưa đủ ba điểm, không lưu được bản ghi hoàn chỉnh.

Thiết kế dữ liệu

diems chứa sinhVienId, monHocId, lopId, ba thành phần điểm, tongKet, createdAt và updatedAt. V0 lưu toàn bộ đối tượng dữ liệu vào localStorage.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-005 – nhập điểm theo lớp và môn học

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given tôi mở bảng điểm lớp 1 và chọn môn TIN101

When tôi nhập 7,5 / 8 / 9 và chọn Lưu

Then tổng kết là 8,3 và hàng chuyển sang Đã lưu; tải lại vẫn đọc được dữ liệu

Kiểm thử bổ sung: Nhập 7,5 / 8 / 9, lưu rồi tải lại; tổng kết 8,3.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Có luồng nhập và lưu. Khi thử nghiệm cần kiểm tra thiếu cột, sai định dạng, lưu liên tiếp và đổi môn khi còn dữ liệu chưa lưu.

#### 2.5.1.5. Phát triển tính năng US-006

Là giáo viên, tôi muốn sửa điểm đã nhập để cập nhật kết quả chính xác.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Sửa trực tiếp ô điểm của hàng đã lưu. Trạng thái thay đổi sang Chưa lưu; sau khi lưu thành công cần hiện giá trị vừa cập nhật và thông báo gắn với sinh viên.

Thiết kế logic và triển khai

saveRow gửi lại id của record; saveDiem tìm theo id để cập nhật, giữ createdAt và thay updatedAt. Không được coi cơ chế này là ràng buộc UNIQUE theo bộ ba khóa nghiệp vụ.

Thiết kế dữ liệu

Dùng lại bản ghi diem hiện có. Thiết kế tiếp theo cần UNIQUE(sinhVienId, monHocId, lopId) và giao dịch để tránh trùng bản ghi khi nhiều yêu cầu cùng ghi.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-006 – sửa điểm đã nhập

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given điểm của SV đã được lưu

When tôi đổi ba giá trị thành 9 / 8 / 8 rồi lưu

Then tổng kết bằng 8,3; id và createdAt giữ nguyên; updatedAt được cập nhật

Kiểm thử bổ sung: Từ 7,5 / 8 / 9 sửa thành 9 / 8 / 8; tổng kết đúng 8,3.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Mã nguồn có cập nhật theo id. Khi một điểm đang sửa trở thành không hợp lệ, giao diện có thể dùng tổng kết cũ làm giá trị dự phòng; cần kiểm tra và thể hiện rõ trạng thái chưa hợp lệ.

#### 2.5.1.6. Phát triển tính năng US-007

Là giáo viên, tôi muốn kiểm tra điểm và tính tổng kết tự động để hạn chế sai sót.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Thông báo lỗi đặt gần ô nhập, tổng kết chỉ nên hiển thị khi đủ ba điểm hợp lệ. Quy tắc bước 0,5 phải được áp dụng nhất quán ở giao diện và nơi ghi dữ liệu.

Thiết kế logic và triển khai

Công thức: tổng kết = round(0,3 × thường kỳ + 0,3 × giữa kỳ + 0,4 × cuối kỳ, 1). Hàm scoreInputError bắt chuỗi không phải số; isValidScore hiện chỉ giới hạn 0–10.

Thiết kế dữ liệu

Ba thành phần điểm là số; tổng kết là số có một chữ số thập phân. Đề xuất kiểm tra bước bằng phép thử gần số nguyên của 2 × điểm; không dùng so sánh thập phân thiếu dung sai.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-007 – kiểm tra điểm và tính tổng kết tự động

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given tôi đang nhập một hàng điểm

When tôi nhập -1, 15 hoặc abc

Then hệ thống báo lỗi và không lưu; với 8 / 7,5 / 9 thì tổng kết là 8,3

Kiểm thử bổ sung: Thử -1, 15, abc, 7,5, 7,3 và thiếu cột; đối chiếu công thức.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Khoảng trống: 7,3 hiện được chấp nhận, trái AC bước 0,5. parseScore còn loại ký tự %, nên cần thống nhất có chấp nhận “7%” hay không. Đây là yêu cầu sửa trước nghiệm thu đầy đủ.

#### 2.5.1.7. Phát triển tính năng US-009

Là giáo viên, tôi muốn xuất bảng điểm Excel và CSV để sử dụng kết quả trong giảng dạy.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Hai nút Xuất Excel và Xuất CSV nằm trên thanh thao tác của bảng điểm. Tên file chứa tên lớp và mã môn; sheet Excel mang tên BangDiem.

Thiết kế logic và triển khai

handleExport ánh xạ từng sinh viên thành đối tượng tám cột, gọi json_to_sheet, book_append_sheet và writeFile. Dữ liệu được lấy từ trạng thái giao diện, có thể gồm hàng Chưa lưu.

Thiết kế dữ liệu

Đầu ra gồm STT, Mã SV, Họ tên, Thường kỳ, Giữa kỳ, Cuối kỳ, Tổng kết, Trạng thái. CSV cần kiểm tra tiếng Việt và dấu phân tách khi mở bằng phần mềm đích.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-009 – xuất bảng điểm Excel và CSV

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given lớp 1 môn TIN101 có năm sinh viên và các hàng đã lưu

When tôi chọn Xuất Excel hoặc Xuất CSV

Then tệp có năm dòng dữ liệu và tám cột; giá trị, tiếng Việt và tổng kết khớp bảng điểm

Kiểm thử bổ sung: Xuất lớp 1 môn 1; đối chiếu 5 dòng và tiếng Việt; thử khi còn hàng chưa lưu.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Có mã xuất file. Trước xuất chính thức, người dùng cần lưu các hàng; đề xuất chặn xuất khi dữ liệu còn sai hoặc hiển thị xác nhận xuất bản nháp.

#### 2.5.1.8. Thiết kế giao diện và luồng xử lý điểm

<"ảnh cần chèn">

Hình 2.2. Giao diện nhập điểm

Hình 2.3. Luồng xử lý nhập và lưu điểm

Nếu đầu vào sai hoặc thiếu, luồng dừng trước bước lưu và yêu cầu sửa trường tương ứng. Nếu đổi môn trong khi có hàng chưa lưu, hệ thống hỏi xác nhận. Việc xuất file hiện đọc trạng thái giao diện, nên cần lưu hết các hàng trước khi dùng bảng điểm làm kết quả chính thức.

#### 2.5.1.9. Phát hành phiên bản và đánh giá Sprint

Nhật ký Sprint 1 mô tả các lỗi về đổi môn làm mất dữ liệu, dấu phẩy thập phân và làm nổi bật SV đã được xử lý [7]. Mã nguồn có các nhánh xác nhận đổi môn, input dạng text và xử lý ?sv=. Điểm mạnh là luồng giáo viên đã tách thành các lớp giao diện, service và hàm thuần. Phần cần cải thiện là chứng cứ kiểm thử, kiểm tra bước điểm, tính nhất quán khi xuất dữ liệu chưa lưu và kiểm soát quyền phía máy chủ.

### 2.5.2. Phiên bản phần mềm V1.0

#### 2.5.2.1. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện

Sprint 2 dự kiến thực hiện từ 08/10 đến 21/10/2026, gồm US-002, US-003, US-004 và US-008, tổng 16 SP và 26 giờ. Mục tiêu là quản trị danh mục có lưu trữ nhất quán và hỗ trợ tra cứu điểm theo nhiều điều kiện. Increment này còn ở kế hoạch; mẫu CRUD lớp sẵn có là đầu vào để hoàn thiện, không phải kết quả đã nghiệm thu.

Bảng 2.11. Trình tự triển khai V1.0

| Giai đoạn | Công việc | Điều kiện chuyển bước |
| --- | --- | --- |
| Đầu Sprint | Chốt ràng buộc lớp, SV, môn; kiểm tra service/store | Quy tắc mã trùng và xóa dữ liệu được thống nhất. |
| Giữa Sprint | Nối CRUD lớp, xây dựng SV/import và môn học | Thao tác lưu qua tải lại trang; lỗi dữ liệu được xử lý. |
| Cuối Sprint | Bộ lọc, phân trang; kiểm thử liên module; review | AC của bốn US có kết quả; hồi quy luồng điểm không lỗi. |

#### 2.5.2.2. Xây dựng kịch bản câu chuyện người dùng

BDD của từng US được mô tả tại các mục tiếp theo. Kịch bản nhấn mạnh tính lưu bền vững, tính duy nhất của mã, quan hệ dữ liệu khi chuyển/xóa và quyền truy cập kết quả tra cứu. Tập dữ liệu kiểm thử cần bổ sung ít nhất 21 bản ghi cho trường hợp phân trang; seed 15 SV không đủ để chứng minh trang thứ hai hoạt động.

<"ảnh cần chèn">

Hình 2.4. Giao diện quản trị và tra cứu

#### 2.5.2.3. Phát triển tính năng US-002

Là người quản lý, tôi muốn tạo sửa xóa lớp và phân công giáo viên để duy trì dữ liệu lớp học.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Form lớp gồm tên lớp, năm học và giáo viên phụ trách; danh sách có Thêm, Sửa, Xóa. AdminClassesPage hiện đã có mẫu form nhưng dữ liệu chỉ nằm trong state.

Thiết kế logic và triển khai

Thiết kế cần đưa thao tác sang service dùng chung; kiểm tra tên lớp theo năm học; lưu giaoVienId; xác nhận xóa và cập nhật nhất quán dữ liệu liên quan.

Thiết kế dữ liệu

lop: id, ten, namHoc, giaoVienId. Ràng buộc đề xuất UNIQUE(ten, namHoc), khóa ngoại giaoVienId đến tai_khoan. Chính sách xóa phải được chốt trước thực hiện.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-002 – tạo sửa xóa lớp và phân công giáo viên

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given tôi có vai trò người quản lý và GV 1 tồn tại

When tôi tạo lớp CNTT K19A năm 2026–2027, phân công GV 1 rồi tải lại

Then lớp vẫn tồn tại và GV 1 thấy lớp trong danh sách phân công

Kiểm thử bổ sung: Thêm, sửa, tải lại trang và xóa lớp; kiểm tra lớp hiển thị đúng cho GV.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Chưa hoàn thành: thao tác trong AdminClassesPage không ghi store, tải lại mất thay đổi; tên GV đang gán cố định. Đây là phần phải nối dữ liệu trong Sprint 2.

#### 2.5.2.4. Phát triển tính năng US-003

Là người quản lý, tôi muốn quản lý sinh viên nhập Excel và chuyển lớp để duy trì danh sách học tập.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Thiết kế trang quản lý SV gồm bảng danh sách, form mã/họ tên/lớp, nút tải mẫu và nhập Excel. Kết quả import hiển thị số dòng hợp lệ và lỗi theo dòng.

Thiết kế logic và triển khai

Đọc file → kiểm tra cột → chuẩn hóa mã → kiểm tra trùng trong file và trong hệ thống → kiểm tra lớp → xem trước → xác nhận ghi. Không ghi một phần không thông báo khi có lỗi.

Thiết kế dữ liệu

sinh_vien: id, ma, hoTen, lopId. Khi chuyển lớp, cần bảo toàn lịch sử điểm theo lớp cũ hoặc áp dụng chính sách chuyển rõ ràng; không đổi khóa của điểm cũ một cách âm thầm.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-003 – quản lý sinh viên nhập Excel và chuyển lớp

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given tôi có file Excel gồm năm mã SV mới và lớp đích hợp lệ

When tôi nhập file, kiểm tra bản xem trước và xác nhận

Then năm SV được tạo ở đúng lớp; nếu mã trùng thì báo dòng lỗi và không tạo trùng

Kiểm thử bổ sung: Import 5 SV; thử mã trùng và lớp không tồn tại; kiểm tra sau chuyển lớp.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Chức năng nằm trong kế hoạch; chưa có AdminStudentsPage hoặc sinhVienService trong thư mục mã nguồn hiện tại.

#### 2.5.2.5. Phát triển tính năng US-004

Là người quản lý, tôi muốn tạo sửa xóa môn học để cập nhật chương trình đào tạo.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Trang môn học dự kiến có tìm kiếm và form gồm mã môn, tên môn, tín chỉ. Khi xóa môn đã có điểm, hộp thoại phải nêu rõ tác động dữ liệu.

Thiết kế logic và triển khai

Kiểm tra mã môn duy nhất, tên không rỗng và tín chỉ là số nguyên dương. Sau ghi, cập nhật danh sách lựa chọn môn ở trang nhập điểm.

Thiết kế dữ liệu

mon_hoc: id, ma, ten, soTinChi. diems tham chiếu monHocId. Dữ liệu seed hiện có TIN101, TIN102 và WEB201; mã WEB201 khác ví dụ TIN103 trong tài liệu cũ.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-004 – tạo sửa xóa môn học

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given tôi là người quản lý và mã WEB202 chưa tồn tại

When tôi thêm WEB202, tên Lập trình web nâng cao, ba tín chỉ

Then môn mới được lưu và xuất hiện trong bộ chọn; thêm lại mã WEB202 bị từ chối

Kiểm thử bổ sung: Thêm môn; thử mã trùng; sửa tín chỉ; kiểm tra quan hệ khi xóa.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Chưa có trang CRUD môn hoặc monHocService riêng. API và kiểm tra ràng buộc cần được xây dựng trong Sprint 2.

#### 2.5.2.6. Phát triển tính năng US-008

Là giáo viên, tôi muốn tra cứu điểm theo lớp môn và sinh viên để theo dõi kết quả học tập.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Thiết kế trang tra cứu gồm bộ chọn lớp, môn, ô tìm mã/họ tên, nút tra cứu và bảng tám cột. Phân trang 20 dòng và trạng thái không có kết quả phải rõ ràng.

Thiết kế logic và triển khai

Thực hiện kiểm soát lớp trước lọc; kết hợp các điều kiện bằng AND; tìm mã/tên theo quy tắc chuẩn hóa; đếm tổng sau lọc và đặt lại trang khi điều kiện thay đổi.

Thiết kế dữ liệu

Kết hợp lop, sinh_vien, mon_hoc và diem. Chỉ hiển thị dữ liệu đã lưu; giao diện nhập dở không được xem là kết quả tra cứu chính thức.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-008 – tra cứu điểm theo lớp môn và sinh viên

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given tôi được phân công lớp 1 và SV0001 có điểm TIN101

When tôi lọc lớp 1, môn TIN101 và mã SV0001

Then chỉ hiện bản ghi phù hợp; lọc lớp ngoài quyền không trả dữ liệu

Kiểm thử bổ sung: Lọc theo mã/tên; tổ hợp không có kết quả; thử sang trang thứ hai.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Chưa có ScoreLookupPage. listDiems hiện chỉ lọc lớp và môn, chưa có tìm SV hay phân trang.

#### 2.5.2.7. Điều kiện phát hành phiên bản V1.0

Chỉ phát hành khi bốn US đáp ứng AC, dữ liệu CRUD được giữ qua tải lại, thao tác import có lỗi rõ ràng và luồng nhập/sửa/xuất điểm không bị ảnh hưởng. Chưa ghi nhận phát hành V1.0 tại thời điểm báo cáo.

### 2.5.3. Phiên bản phần mềm V2.0

#### 2.5.3.1. Mục tiêu và kế hoạch thực hiện

Sprint 3 dự kiến từ 22/10 đến 04/11/2026 với US-010 và US-011, tổng 10 SP và 16 giờ cho story. Thời gian còn lại cần được ước lượng riêng cho tích hợp, hồi quy, đóng gói và hướng dẫn người dùng. Mục tiêu là cung cấp tổng hợp kết quả học tập và quản trị tài khoản có kiểm soát.

#### 2.5.3.2. Xây dựng kịch bản câu chuyện người dùng

Kịch bản báo cáo kiểm chứng công thức trên tập nhỏ có kết quả biết trước và trên tập rỗng. Kịch bản tài khoản kiểm chứng vòng đời tạo, đổi quyền, khóa, đặt lại mật khẩu và ngăn xóa người quản lý cuối cùng. Không dùng đăng nhập demo thành công làm bằng chứng cho đầy đủ chức năng quản trị tài khoản.

<"ảnh cần chèn">

Hình 2.5. Giao diện báo cáo và quản trị tài khoản

#### 2.5.3.3. Phát triển tính năng US-010

Là giáo viên, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp và biểu đồ để đánh giá tình hình lớp.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Màn hình báo cáo dự kiến có lớp/môn, số SV có điểm, max/min/trung bình/tỷ lệ đạt và biểu đồ phân bố. PDF được giữ ở mức tùy chọn.

Thiết kế logic và triển khai

Lọc bản ghi đã lưu, hợp lệ và thuộc phạm vi người dùng; tính trung bình trên số bản ghi hợp lệ; tỷ lệ đạt = số tổng kết ≥ 5 chia số có điểm. Tập rỗng hiển thị chưa có dữ liệu.

Thiết kế dữ liệu

Nguồn là diem kết hợp sinh_vien và lop. Chỉ tiêu cần ghi rõ mẫu số; không đưa SV chưa có điểm vào mẫu số tỷ lệ đạt nếu chưa có quy định khác.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-010 – xem báo cáo tổng hợp và biểu đồ

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given dữ liệu tổng kết hợp lệ gồm 4,0; 5,0; 9,0

When tôi mở báo cáo tương ứng

Then cao nhất 9,0, thấp nhất 4,0, trung bình 6,0 và tỷ lệ đạt 66,7%

Kiểm thử bổ sung: Dữ liệu 4,0; 5,0; 9,0 có TB 6,0 và tỷ lệ đạt 66,7%; thử tập rỗng.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

Chưa có ReportPage, baoCaoService hoặc Chart.js trong package.json hiện tại. Cần kiểm thử số liệu trước khi bổ sung biểu đồ.

#### 2.5.3.4. Phát triển tính năng US-011

Là người quản lý, tôi muốn quản trị tài khoản và phân quyền để kiểm soát truy cập.

Nhiệm vụ và thiết kế giao diện

Thiết kế trang tài khoản có danh sách, vai trò, trạng thái khóa và các thao tác thêm/sửa/reset. Chức năng đăng nhập demo hiện tại chỉ là phần nền tảng.

Thiết kế logic và triển khai

Kiểm tra quyền QL ở server; username duy nhất; mật khẩu băm; kiểm tra QL cuối cùng; thu hồi phiên khi khóa hoặc đổi quyền. Bcrypt cost 10 là lựa chọn dự kiến trong WHITEBOOK.

Thiết kế dữ liệu

tai_khoan dự kiến: id, username, password_hash, role, name, locked. V0 dùng users và password dạng rõ; hai vai trò thực tế là GIAO_VIEN và QUAN_LY.

Kịch bản BDD và kiểm thử

Feature: US-011 – quản trị tài khoản và phân quyền

Scenario: Thực hiện luồng nghiệp vụ chính

Given tôi đăng nhập người quản lý và username gv02 chưa tồn tại

When tôi tạo gv02, gán vai trò GV và phân công lớp

Then gv02 đăng nhập được, chỉ thấy lớp được phân công; khóa tài khoản sẽ ngăn truy cập tiếp

Kiểm thử bổ sung: Tạo GV mới, đăng nhập; khóa tài khoản; thử xóa QL cuối cùng.

Kết quả và điều kiện hoàn thành

authService có createAccount nhưng chưa có kiểm tra quyền/trùng tên hay giao diện quản trị đầy đủ. Chưa thể kết luận US-011 đã hoàn thành.

#### 2.5.3.5. Điều kiện phát hành phiên bản V2.0

Điều kiện gồm số liệu thống kê đúng, quyền truy cập nhất quán, tài khoản bị khóa không tiếp tục sử dụng phiên và hồ sơ kiểm thử chấp nhận đầy đủ. Nếu triển khai cho người dùng thật, phải hoàn thành lưu trữ tập trung và xác thực phía server trước phát hành; không đưa dữ liệu học tập thật vào bản localStorage demo.

### 2.5.4. Thiết kế dữ liệu dùng chung

Mô hình logic có năm thực thể. Tên khóa camelCase phù hợp mã nguồn V0; khi chuyển sang SQL có thể ánh xạ sang snake_case nhưng phải thống nhất trong API. Những đường quan hệ dưới đây là thiết kế logic, chưa phải khóa ngoại do localStorage cưỡng chế [1, 4, 8].

Hình 2.6. Các thực thể và quan hệ dữ liệu logic

Một tài khoản giáo viên được phân công nhiều lớp; một lớp có nhiều sinh viên; một sinh viên có nhiều bản ghi điểm theo môn và lớp. Một môn học liên kết nhiều bản ghi điểm. LOP còn tham chiếu trực tiếp ở DIEM để ghi nhận ngữ cảnh lớp tại lúc chấm điểm.

Bảng 2.12. Ràng buộc dữ liệu cần áp dụng

| Đối tượng | Ràng buộc thiết kế | Hiện trạng V0 |
| --- | --- | --- |
| Lớp và SV | Khóa ngoại hợp lệ; mã SV duy nhất | Quan hệ do service xử lý, không có DB cưỡng chế. |
| Điểm | UNIQUE(SV, môn, lớp); điểm 0–10 và bước 0,5 | Cập nhật theo id; chưa cưỡng chế UNIQUE và bước 0,5. |
| Tài khoản | Username duy nhất; vai trò hợp lệ; mật khẩu băm | Demo dùng mật khẩu rõ; createAccount chưa kiểm tra đầy đủ. |
| Xóa và chuyển lớp | Chính sách lịch sử điểm được chốt trước khi ghi | Backlog còn nêu cascade hoặc soft delete; cần thống nhất. |

### 2.5.5. Kết luận chương 2

Mười một User Story đã được liên kết với tiêu chí chấp nhận, ước lượng, Sprint và thiết kế. V0 cung cấp phần mã nguồn cho luồng giáo viên; V1.0 và V2.0 có kế hoạch và kịch bản phát triển. Các khoảng trống về ràng buộc dữ liệu, kiểm tra bước điểm, xác thực và bằng chứng kiểm thử là đầu vào cho đánh giá phát hành ở Chương 3.

# CHƯƠNG 3
KẾT THÚC DỰ ÁN VÀ PHÁT HÀNH SẢN PHẨM PHẦN MỀM

Chương này xác định điều kiện phát hành, phương án kiểm thử và hướng dẫn sử dụng phần chức năng hiện có. Kết thúc dự án là mốc mục tiêu của lộ trình; tại thời điểm báo cáo chưa đủ cơ sở xác nhận toàn bộ 11 US hoàn thành.

## 3.1. Chuẩn bị phát hành

Một hạng mục được xác nhận Done khi mã nguồn đã hiện thực đúng phạm vi, các AC có bằng chứng kiểm tra, kiểm thử liên quan đạt, lint và build thành công, tài liệu được cập nhật. Phiên bản phát hành cần có mã phiên bản, ghi chú thay đổi, cấu hình môi trường và các giới hạn được công bố rõ.

Bảng 3.1. Điều kiện sẵn sàng phát hành

| Điều kiện | Bằng chứng cần lưu | Đánh giá tại mốc báo cáo |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi V0 | Đối chiếu năm US với mã và AC | Có mã cho luồng chính; còn sai khác bước điểm. |
| Kiểm thử | Script, log, dữ liệu đầu vào, kết quả | Nhật ký nêu 27 unit/14 E2E; bộ script chưa có trong thư mục. |
| Build và lint | Log theo đúng commit và môi trường | Có lệnh cấu hình; cần chạy lại và lưu log trước phát hành. |
| Lưu trữ và quyền | Test âm tính, khôi phục dữ liệu, phân quyền | V0 chỉ mô phỏng trên trình duyệt. |
| Toàn bộ dự án | 11 US đạt AC và UAT | Chưa đạt; Sprint 2–3 là kế hoạch. |

## 3.2. Kiểm thử

### 3.2.1. Kiểm thử tích hợp

Các điểm tích hợp trọng yếu gồm đăng nhập → Context → ProtectedRoute; trang lớp → lopService → store; trang điểm → parseScore/calcSummary → diemService → store; trạng thái bảng → SheetJS → tệp đầu ra. Kiểm thử cần xét cả đường thành công lẫn thất bại, nhất là khi đổi lớp/môn, tải lại và cố truy cập ngoài quyền.

Bảng 3.2. Ma trận kiểm thử tích hợp đề xuất

| Mã | Luồng | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| IT-01 | Đăng nhập → danh sách lớp | Đúng vai trò, đúng lớp phân công. |
| IT-02 | Nhập → lưu → tải lại | Giá trị và tổng kết không đổi. |
| IT-03 | Sửa → lưu lại | Không tạo thêm bản ghi cùng nghiệp vụ. |
| IT-04 | Đổi môn khi dirty | Hủy giữ dữ liệu đang nhập; đồng ý chuyển đúng môn. |
| IT-05 | Bảng → Excel/CSV | Đúng tám cột và từng dòng dữ liệu. |
| IT-06 | CRUD lớp → trang giáo viên | Lớp và phân công đồng nhất giữa hai vai trò; dành cho Sprint 2. |

### 3.2.2. Kiểm thử hệ thống và kiểm thử chấp nhận

Các ca dưới đây là bộ kiểm thử chấp nhận đề xuất. Cột kết quả mong đợi không phải kết quả đã chạy. Bộ kiểm thử lịch sử được tài liệu nhắc đến phải được khôi phục hoặc thay thế bằng bộ có thể thực thi và lưu log tương ứng.

Bảng 3.3. Ca kiểm thử chấp nhận trọng yếu

| Mã / US | Đầu vào hoặc thao tác | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| AT-01 / 001 | gv01 mở lớp 1 | Đúng 5 SV; link từng SV đúng tham số. |
| AT-02 / 001 | GV khác mở lớp 1 | Từ chối truy cập dữ liệu lớp không được phân công. |
| AT-03 / 005 | 7,5 / 8 / 9 → lưu | Tổng kết 8,3; dữ liệu tồn tại sau tải lại. |
| AT-04 / 006 | Sửa thành 9 / 8 / 8 | Tổng kết 8,3; không tạo bản ghi mới. |
| AT-05 / 007 | -1; 15; abc | Thông báo lỗi, không lưu. |
| AT-06 / 007 | 7,3 với quy tắc bước 0,5 | Bị từ chối; mã hiện tại chưa đáp ứng. |
| AT-07 / 007 | 0 / 0 / 0 và 10 / 10 / 10 | Tổng kết 0,0 và 10,0. |
| AT-08 / 007 | Bỏ trống một cột | Không lưu bản ghi hoàn chỉnh. |
| AT-09 / 009 | Xuất Excel/CSV có tiếng Việt | Tệp mở được, tám cột và dữ liệu khớp. |
| AT-10 / 002 | Thêm lớp rồi tải lại | Lớp còn tồn tại; mẫu state hiện tại chưa đáp ứng. |
| AT-11 / 008 | 21 bản ghi, 20 dòng/trang | Trang 1 có 20 dòng, trang 2 có 1 dòng. |
| AT-12 / 010 | 4,0; 5,0; 9,0 và tập rỗng | TB 6,0; đạt 66,7%; tập rỗng không chia cho 0. |
| AT-13 / 011 | Khóa GV và xóa QL cuối | GV không tiếp tục truy cập; không xóa QL cuối. |

Kiểm thử phi chức năng cần ghi rõ trình duyệt, thiết bị và dữ liệu đo. Chỉ công bố tải trang dưới hai giây hoặc coverage đạt 80% khi có số liệu đo cùng điều kiện kiểm thử. Đối với bảo mật, route guard phía khách không thể bảo đảm phân quyền nếu người dùng sửa dữ liệu localStorage.

Đối chiếu hồ sơ kiểm thử

docs/sprint-log.md ghi 27/27 unit test, 14/14 E2E, lint không lỗi và build thành công. Tuy nhiên, test-qd.mjs, e2e-qd.js và báo cáo coverage không có trong bản thư mục hiện tại; package.json không khai báo script test. Các con số này chỉ phản ánh nhật ký đã ghi, chưa đủ để tái lập kết quả nghiệm thu [7, 8].

## 3.3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm

### 3.3.1. Chuẩn bị và chạy ứng dụng

Chuẩn bị Node.js và npm phù hợp khai báo phụ thuộc. Mở terminal tại thư mục dự án, dùng npm ci để cài từ lockfile, sau đó npm run dev. Truy cập địa chỉ Vite hiển thị trong terminal; cổng mặc định trong README là 5173. Không coi cài đặt hoặc build là đã thành công nếu chưa kiểm tra đầu ra lệnh.

Bảng 3.4. Lệnh vận hành dự án

| Lệnh | Mục đích |
| --- | --- |
| npm ci | Cài phụ thuộc từ package-lock.json. |
| npm run dev | Chạy ứng dụng trong môi trường phát triển. |
| npm run lint | Thực hiện kiểm tra tĩnh bằng Oxlint. |
| npm run build | Tạo bản frontend trong thư mục dist. |
| npm run preview | Xem thử bản đã build ở môi trường local. |

### 3.3.2. Thao tác dành cho giáo viên

Bước 1. Mở trang đăng nhập và dùng tài khoản demo gv01 với mật khẩu 123456. Sau đăng nhập, chọn lớp trong danh sách được phân công. Dữ liệu này chỉ phục vụ minh họa.

Bước 2. Xem danh sách sinh viên; chọn nhập điểm cả lớp hoặc nhập điểm tại hàng sinh viên. Chọn môn học, nhập thường kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ. Có thể dùng dấu phẩy thập phân như 7,5.

Bước 3. Kiểm tra tổng kết và thông báo lỗi. Nhấn Lưu tại từng hàng, chờ trạng thái Đã lưu rồi chuyển sang hàng tiếp theo. Khi sửa điểm, thực hiện lưu lại; thay đổi trên ô chưa đồng nghĩa dữ liệu đã được lưu.

Bước 4. Nếu cần đổi môn trong lúc còn hàng chưa lưu, chọn hủy để lưu dữ liệu trước hoặc xác nhận bỏ thay đổi. Cơ chế cảnh báo hiện tập trung vào đổi môn; người dùng cần chủ động lưu trước khi tải lại hoặc rời trang.

Bước 5. Sau khi các hàng hợp lệ đã lưu, chọn Xuất Excel hoặc Xuất CSV. Mở tệp, kiểm tra lớp/môn trong tên tệp, số dòng, tiếng Việt và tổng kết trước sử dụng. Cột trạng thái giúp nhận biết dữ liệu còn là bản nháp.

### 3.3.3. Thao tác dành cho người quản lý

Đăng nhập demo bằng quanly01 với mật khẩu 123456 để vào khu vực quản trị. Trang quản lý lớp hiện hỗ trợ thao tác minh họa bằng state; thêm/sửa/xóa chưa được lưu bền vững. Các trang quản lý SV, môn, tài khoản và báo cáo sẽ được hoàn thiện theo Sprint, nên không hướng dẫn người dùng coi chúng là chức năng đã sẵn sàng.

## 3.4. Phát hành và triển khai

V0 phù hợp phát hành nội bộ với dữ liệu mẫu. Gói bàn giao gồm mã nguồn, lockfile, README, thiết kế và kết quả kiểm thử gắn với phiên bản hoặc commit.

Bản build được phục vụ bằng máy chủ tĩnh, cấu hình BrowserRouter chuyển các tuyến về index.html. Cần thử tải trực tiếp /lop/1/diem và /admin/classes. Địa chỉ triển khai sản xuất chưa được xác nhận.

Triển khai nhiều người dùng cần API, cơ sở dữ liệu tập trung, xác thực server, quyền theo lớp và sao lưu. Sau triển khai phải thử lại đăng nhập, tải tuyến, lưu/sửa và xuất điểm trên môi trường đích.

## 3.5. Hỗ trợ

Phiếu lỗi cần có bước tái hiện, vai trò, lớp/môn, đầu vào, kết quả mong đợi/thực tế và phiên bản. Ưu tiên mất dữ liệu, sai phép tính và sai quyền; tránh đưa mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân vào phiếu công khai.

Bảng 3.5. Hướng xử lý sự cố thường gặp

| Hiện tượng | Cách kiểm tra và xử lý |
| --- | --- |
| Không đăng nhập được | Kiểm tra tài khoản demo và khoảng trắng; đối chiếu seed và phiên localStorage. |
| Không thấy lớp | Kiểm tra vai trò GIAO_VIEN và giaoVienId của lớp. |
| Không lưu được điểm | Nhập đủ ba cột số trong miền; đọc thông báo lỗi ở ô và trên bảng. |
| Thay đổi lớp bị mất | Mẫu quản trị lớp đang dùng state; cần triển khai lưu store/API. |
| CSV sai hiển thị tiếng Việt | Thử nhập file với UTF-8 trong phần mềm bảng tính và kiểm tra dấu phân tách. |
| Dữ liệu mẫu bị thay thế | Xuất/sao lưu trước thao tác reset; không xóa dữ liệu trình duyệt tùy tiện. |

## 3.6. Kết luận chương 3

Chương 3 đã xác định điều kiện phát hành, bộ ca kiểm thử, hướng dẫn vận hành V0 và hỗ trợ. Nghiệm thu toàn bộ dự án còn phụ thuộc kết quả các Sprint tiếp theo và việc xử lý các sai khác đã nêu.

# KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đề tài đã xác lập bài toán quản lý nhập liệu điểm và xuất báo cáo cho giáo viên với hai vai trò sử dụng và 11 User Story. Báo cáo tổ chức kế hoạch thành ba Sprint, liên kết yêu cầu với tiêu chí chấp nhận, nhiệm vụ, thiết kế và kiểm thử. Tổng ước lượng từ từng story là 42 SP và 67 giờ.

Ở mức mã nguồn hiện có, V0 đã có các thành phần phục vụ xem lớp và sinh viên, nhập/sửa điểm, tính tổng kết và xuất Excel/CSV. Cấu trúc React, service, utils và store tạo cơ sở để mở rộng. Tuy nhiên, chưa thể xác nhận toàn bộ yêu cầu đã đạt: bước điểm 0,5 chưa được kiểm tra, CRUD lớp chưa lưu bền vững, các chức năng nâng cao còn ở kế hoạch và hồ sơ kiểm thử chưa đủ để tái lập kết quả lịch sử.

Ưu tiên tiếp theo là thống nhất đặc tả với mã nguồn, bổ sung kiểm tra bước điểm, ràng buộc duy nhất và trạng thái dữ liệu khi xuất. Sau đó hoàn thiện danh mục và tra cứu ở Sprint 2, báo cáo và tài khoản ở Sprint 3. Các quyết định về xóa dữ liệu và chuyển lớp cần bảo toàn lịch sử học tập và được chốt trước khi phát triển.

Để sử dụng thực tế, kiến nghị triển khai xác thực và phân quyền phía máy chủ, lưu dữ liệu tập trung, cơ chế sao lưu/khôi phục và kiểm thử nhiều tài khoản. Nên bổ sung bộ kiểm thử có thể thực thi, quy trình review và nhật ký thay đổi để chứng minh mỗi increment đáp ứng AC. Những kết quả này là điều kiện tiến từ bản mô phỏng học phần đến sản phẩm có thể vận hành.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mẫu quyển Tài liệu hướng dẫn Phân tích – Thiết kế theo Agile. Tệp PDF trong thư mục gốc, 21 trang, không ghi năm.

[2] Nguyễn Đức Cảnh. WHITEBOOK – Phát triển website quản lý nhập liệu điểm và xuất báo cáo cho giáo viên. Phiên bản 2.0, cập nhật 25/09/2026. WHITEBOOK.md; README.md.

[3] Nguyễn Đức Cảnh. Tổng quan về dự án và quy trình phát triển. docs/01-architecture.md; docs/process.md.

[4] Nguyễn Đức Cảnh. Mô hình dữ liệu và API Contract. docs/02-database.md.

[5] Nguyễn Đức Cảnh. Thiết kế module frontend và công nghệ nguồn mở. docs/03-modules.md; docs/04-opensource.md.

[6] Nguyễn Đức Cảnh. Product Backlog. docs/backlog.md.

[7] Nguyễn Đức Cảnh. Nhật ký Sprint. docs/sprint-log.md.

[8] Nguyễn Đức Cảnh. Mã nguồn quanlydiem, phiên bản 0.1.0 theo package.json. Các tệp src/App.jsx, src/db/*, src/services/*, src/pages/*, src/utils/*, src/constants/*; package.json và package-lock.json. Bản thư mục đối chiếu ngày 01/10/2026.

[9] Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài 2 – Quản lý yêu cầu. TAILIEUTHAMKHAO/Bài 2.ĐCBG Quản lý yêu cầu.pdf, không ghi năm.

[10] Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài 3 – Lập kế hoạch dựa trên phương pháp linh hoạt. TAILIEUTHAMKHAO/Đề cương bài giảng Bài 3 Lập kế hoạch dự án dựa trên phương pháp linh hoạt.pdf, không ghi năm.

[11] Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài 3 – Nguyên lý phát triển phần mềm mã nguồn mở. TAILIEUTHAMKHAO/Bai3_DeCuongBaiGiangMNM_v2.pdf, không ghi năm.

[12] Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bài 5 – Quy trình đánh giá và lựa chọn phần mềm nguồn mở. TAILIEUTHAMKHAO/Bai5_DeCuongBaiGiangMNM.pdf, không ghi năm.

# PHỤ LỤC

## Phụ lục A. Từ điển dữ liệu V0

Bảng P.1. Thuộc tính dữ liệu trong V0

| Tập dữ liệu | Thuộc tính | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| users | id, username, password, role, name | Tài khoản demo; password dạng rõ; role là GIAO_VIEN hoặc QUAN_LY. |
| lops | id, ten, namHoc, giaoVienId | Lớp và giáo viên được phân công. |
| sinhViens | id, ma, hoTen, lopId | Sinh viên và lớp hiện tại. |
| monHocs | id, ma, ten, soTinChi | Môn học và số tín chỉ. |
| diems | id, sinhVienId, monHocId, lopId | Định danh bản ghi và liên kết nghiệp vụ. |
| diems | thuongKy, giuaKy, cuoiKy, tongKet | Ba thành phần và tổng kết. |
| diems | createdAt, updatedAt | Thời điểm tạo và cập nhật. |

## Phụ lục B. API dự kiến cho giai đoạn backend

Bảng P.2. Hợp đồng API định hướng

| Phương thức và đường dẫn | Chức năng | Quyền dự kiến |
| --- | --- | --- |
| GET /api/lop | Danh sách lớp theo người dùng | GV theo phân công; QL toàn bộ |
| POST /api/lop | Tạo lớp | QL |
| PUT hoặc DELETE /api/lop/:id | Cập nhật hoặc xóa lớp | QL |
| GET /api/lop/:id/sinh-vien | Danh sách SV của lớp | GV theo phân công; QL |
| GET /api/mon-hoc | Danh sách môn | Người dùng đã xác thực |
| GET /api/diem?lop=&mon=&sv= | Tra cứu điểm | Kiểm tra phạm vi lớp |
| POST /api/diem | Thêm hoặc cập nhật điểm | GV theo phân công |
| GET /api/bao-cao/:lop | Báo cáo tổng hợp | Kiểm tra phạm vi lớp |

API là hợp đồng định hướng, chưa hiện diện trong V0. Mỗi thao tác ghi cần kiểm tra kiểu dữ liệu, khóa liên quan, quyền và ràng buộc trước lưu; kiểm soát đồng thời khi cập nhật điểm. Quyền người quản lý đối với thao tác sửa điểm cần được chốt thống nhất với thiết kế route và quy định nghiệp vụ.

## Phụ lục C. Đối chiếu và chuẩn hóa thông tin

Bảng P.3. Các điểm được chuẩn hóa trong báo cáo

| Nội dung | Thông tin nhất quán sử dụng |
| --- | --- |
| Tổng Story Point và effort | Cộng 11 dòng: 42 SP và 67 giờ; Sprint 1: 16/25, Sprint 2: 16/26, Sprint 3: 10/16. |
| Theme và Epic | Bốn Theme, sáu Epic theo nhóm nội dung backlog; 11 UID giữ nguyên. |
| Số thực thể | Năm thực thể; không sử dụng con số sáu khi danh sách chỉ có năm. |
| Công thức minh họa | 9 / 8 / 8 cho 8,3; 8 / 7,5 / 9 cho 8,3. |
| Công nghệ hiện thực | Frontend React và localStorage; Node/Express/SQLite là định hướng backend. |
| Vai trò trong mã | GIAO_VIEN và QUAN_LY; không dùng QUAN_TRI_VIEN như giá trị đã hiện thực. |
| Dữ liệu môn học | Seed: TIN101 Lập trình C, TIN102 Cấu trúc dữ liệu, WEB201 Phát triển web. |
| Kiểm thử lịch sử | 27 unit và 14 E2E là số nhật ký ghi; chưa có script/log trong bản thư mục để tái lập. |
| Phạm vi hoàn thành | Có mã V0 nhưng chưa nghiệm thu toàn bộ AC; Sprint 2–3 là kế hoạch. |

## Phụ lục D. Định hướng lựa chọn và sử dụng nguồn mở

Tài liệu nguồn mở trong thư mục nhấn mạnh đánh giá công cụ theo nhu cầu và điều kiện duy trì dự án [11, 12]. Với đề tài này, tiêu chí lựa chọn gồm khả năng đáp ứng nghiệp vụ, mức độ tích hợp với JavaScript, độ dễ bảo trì, tài liệu và điều kiện sử dụng. React, Vite, Router và SheetJS được chọn cho các vai trò cụ thể thay vì đưa thêm công cụ khi chưa có yêu cầu.

Tệp LICENSE của dự án sử dụng MIT. Khi đóng gói sản phẩm, cần lưu thông báo bản quyền của dự án và kiểm tra giấy phép từng phụ thuộc trong phiên bản thực tế cài đặt. Không áp dụng giấy phép của một thư viện cho toàn bộ dịch vụ hoặc nền tảng liên quan. Các thông tin tốc độ và dung lượng cần đo trong môi trường dự án trước khi dùng làm tiêu chí đánh giá.